| TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP

| 1. Họ và tên sinh viên: ................................................ | Mã sinh viên: ................................ |
| --- | --- |
| 2. Lớp: ................................................................. | 3. Ngành học: ................................ |
| 4. Người hướng dẫn: Đặng Đình Hùng |  |

5. Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý phòng gym trên nền tảng Java Backend

6. Thời gian thực tập: Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 07/12/2026

7. Địa điểm thực tập: ................................................................................................

8. Công việc và yêu cầu thực hiện:

Thực tập theo định hướng Java Backend Intern; ôn tập Java Core, OOP, Collections, Exception, Stream API, SQL/PostgreSQL; nghiên cứu Spring Boot, REST API, Spring Data JPA/Hibernate, validation, xử lý lỗi, JWT/RBAC; phân tích và phát triển backend cho hệ thống quản lý phòng gym gồm quản lý khách hàng, gói tập, thời hạn, thanh toán/công nợ cơ bản và các nghiệp vụ PT ở mức nền tảng.

Yêu cầu đạt được là nắm vững nền tảng Java Backend, xây dựng được dự án Spring Boot kết nối PostgreSQL, thiết kế API rõ ràng, kiểm thử được các luồng chính, quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub và hoàn thành báo cáo thực tập.

9. Hình thức báo cáo và yêu cầu thực hiện:

Báo cáo tiến độ định kỳ với người hướng dẫn; trình bày kết quả học tập và sản phẩm demo backend. Sản phẩm dự kiến gồm mã nguồn Java/Spring Boot, cơ sở dữ liệu PostgreSQL, tài liệu thiết kế/API, bộ kiểm thử API và báo cáo thực tập theo quy định của Khoa Công nghệ Thông tin.

10. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

| Thời gian | Công việc | Dự kiến kết quả đạt được | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 07/09 - 13/09 | Làm quen yêu cầu thực tập; thống nhất định hướng Java Backend Intern; ôn tập Java Core, OOP và Git. | Nắm mục tiêu thực tập, kế hoạch tổng quan và củng cố nền tảng Java. | Sinh viên |
| 14/09 - 27/09 | Ôn tập Collections, Exception, Stream API, Maven/Gradle; học SQL/PostgreSQL, quan hệ bảng, khóa và transaction. | Có nền tảng Java và database để bước vào phát triển backend. | Sinh viên |
| 28/09 - 04/10 | Nghiên cứu Spring Boot, REST API, Spring Data JPA/Hibernate, validation và kiểm thử API. | Xây dựng được API mẫu và hiểu luồng kết nối database. | Sinh viên |
| 05/10 - 11/10 | Phân tích nghiệp vụ hệ thống quản lý phòng gym; xác định phạm vi MVP và kiến trúc backend. | Có tài liệu phân tích nghiệp vụ, module chính và định hướng triển khai. | Sinh viên |
| 12/10 - 25/10 | Khởi tạo dự án Spring Boot; cấu hình PostgreSQL/Flyway; xây dựng entity, repository, authentication, JWT và phân quyền cơ bản. | Dự án backend chạy được, có nền tảng dữ liệu và bảo mật cơ bản. | Sinh viên |
| 26/10 - 08/11 | Phát triển API quản lý khách hàng, gói tập, đăng ký/gia hạn, ngày bắt đầu, ngày hết hạn và trạng thái gói. | Hoàn thành luồng nghiệp vụ cốt lõi về khách hàng và thời hạn gói. | Sinh viên |
| 09/11 - 15/11 | Phát triển nghiệp vụ thanh toán, số tiền đã trả, công nợ cơ bản và lịch sử giao dịch. | Có API phục vụ quản lý thu tiền, công nợ và lịch sử thanh toán. | Sinh viên |
| 16/11 - 29/11 | Bổ sung nghiệp vụ PT/check-in/chỉ số cơ thể ở mức nền tảng nếu tiến độ cho phép; hoàn thiện validation, xử lý lỗi và tài liệu API. | Các flow chính ổn định hơn, có tài liệu và bộ kiểm thử API. | Sinh viên |
| 30/11 - 07/12 | Tổng hợp kết quả, hoàn thiện báo cáo thực tập, chuẩn bị demo và nhận góp ý từ người hướng dẫn. | Hoàn thành sản phẩm demo, báo cáo thực tập và tài liệu bàn giao. | Sinh viên |

Gia Lai, ngày ...... tháng ...... năm 2026

| NGƯỜI HƯỚNG DẪN (ký tên) | SINH VIÊN (ký tên) |
| --- | --- |